## Slide 1
SG6 : Standard SRU (Structuration du Règlement d’urbanisme)

## Slide 2: Po
reprise de l’animation côté ign
  Première réunion de reprise le 07/02/2025
  Passage en revue des quelques tickets ouverts pour la finalisation de la rédaction mais la plupart avaient été traités par Alison et d’autres concernaient surtout des cas d’usage (mais départ de Buildzr)
  Décision d’élaborer un bilan et une feuille de route qui retrace les activités du SG6 depuis sa création et les jalons à venir (voir slides suivantes)

## Slide 3: Po
Contexte et constat
La convention GPU-DHUP applicative, qui prévoit les travaux d’évolution du GPU sur l’année est en cours de rédaction et attendue pour le deuxième trimestre 2025.
Les PLU devront intégrer l’effort de réduction de consommation d’espace prévu par la loi Climat et Résilience avant février 2028.
Le standard SRU niveau 2 est presque finalisé et il faut se fixer une échéance pour ne pas tomber dans le travers de toujours vouloir le rendre perfectible au dépend de la mise en application.
Les collectivités se sont peu emparées du sujet y compris le niveau 1

## Slide 4: Po
Conclusion et orientations
En découle la nécessité d’établir une feuille de route avec des jalons pour le projet SRU et son accompagnement via le développement d’outils d’édition de données conformes aux deux niveaux du standard CNIG SRU.
A défaut de pouvoir rendre d’ores et déjà obligatoires les SRU à proche échéance, les participants s’accordent à dire qu'il serait souhaitable que des collectivités montent en compétence à minima sur le niveau 1, et avec les éléments essentiels du niveau 2.

## Slide 5
ACTIONS et perspectives
La rédaction conjointe d’un bilan accompagné d’une feuille de route pour présenter et planifier les prochaines actions du sous-groupe permettront d’arrêter des orientations relatives aux premières implémentions du standard SRU sur le GPU. Cette rédaction été initiée et sera passée en revue lors de la prochaine réunion du sous-groupe le 03/04/2025.
Animation d’un atelier aux Geodatadays de septembre 2025 à Marseille.
A reconfirmer suite à la rédaction de la feuille de route : lancer un appel aux collectivités pour une phase de tests sur l’implémentation des SRU niveau 1 et 2.
Évocation de l’IA comme piste à explorer pour assister la traduction d’un règlement dans sa version structurée SRU destinée à être exploitée par une machine

## Slide 6
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Contact : aurore.alarcon@ign.fr